水利民生实事11月工作进展

（截至11月30日）

一、进展情况

截至11月30日，水利民生实事录入地图管理系统项目3088个已全部完成，完成率125.01%，好评率为99.71%。

**1.水利民生实事分项比较**

各项水利民生实事均已超过年度计划任务10%以上，其中改造供水管网和中小河流治理超过30%。

从好评率看，各项水利民生实事均在99.5%以上，其中改造供水管网最高，为99.90%，提标加固海塘最低，为99.53%。

**2.水利民生实事分市比较**

各市均已完成年度计划任务并超额完成10%以上，其中绍兴、湖州、宁波超额完成30%以上。

从好评率来看，丽水好评率最高，达到99.95%，杭州市好评率较低，为99.39%。

**3.水利民生实事与其他方面民生实事比较**

十方面民生实事总体完成率为123.76%，“浙里平安”为125.01%，在十方面民生实事列第5，11个省级部门中列第4。

从好评率来看，十方面民生实事总体好评率为99.62%，“浙里平安”为99.71%，在十方面民生实事中列第2位，在省级部门列第4位。